# Global Trend Search v2
개발 실행형 제품 요구사항

트렌드 탐색 검색 분석 추적을 연결하는 2차 MVP 설계

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 버전 | 2.0 |
| 작성일 | 2026년 9월 23일 |
| 문서 상태 | 개발 실행 기준안 |
| 대상 독자 | 제품 책임자, UX 디자이너, 프론트엔드 및 백엔드 개발자, 데이터 엔지니어, 운영 담당자 |
| 기준 제품 | 기존 Global Trend Search 다중 소스 검색 프로토타입 |

이 문서는 기존 다중 소스 검색기를 매일 다시 방문할 이유가 있는 트렌드 인텔리전스 제품으로 전환하기 위한 실행 기준을 정의한다. 개발팀은 이 문서를 화면 설계, 데이터 모델, API 계약, 테스트와 출시 판단의 공통 기준으로 사용한다.

핵심 결정

제품의 기본 흐름은 Trend에서 신호를 보고 Discover에서 맥락을 찾은 뒤 Search와 Analyze로 검증하고 Follow로 지속 추적하는 구조다.

2차 MVP는 트렌드 홈, 검색 결과 그룹화, Story Cluster, Trend Score, 토픽 상세, Watchlist와 기본 알림을 우선 제공한다.

커뮤니티 작성 기능과 고급 개인화는 구조만 준비하고 정식 운영 범위에서는 제외한다.

# 문서 목차

1 제품 개요

2 제품 비전과 사용자

3 전체 정보 구조와 사용자 흐름

4 데스크톱과 모바일 경험

5 페이지별 기능 명세

6 검색과 트렌드 인텔리전스 규칙

7 데이터 처리 아키텍처

8 데이터베이스 스키마

9 API 명세

10 인증 권한 보안 운영

11 SEO 성능 모바일 PWA

12 분석 이벤트와 KPI

13 2차 MVP 범위와 수용 기준

14 8주 개발 로드맵

15 기술 스택 권장안

16 리스크와 대응 전략

17 출시 준비 체크리스트

부록 A 상태와 오류 코드

부록 B 용어 정의

# 1 제품 개요

## 1 1 현재 문제와 2차 MVP의 역할

기존 제품은 Google 뉴스, YouTube, GitHub, Reddit, 국내 포털, 블로그와 커뮤니티를 한 화면에서 검색하는 강점을 갖는다. 그러나 첫 화면이 대기 상태로 보이고, 검색과 트렌드 탐색이 섞여 있으며, 결과가 출처별 목록으로만 제공되어 사용자가 중요한 사건과 신호를 빠르게 판단하기 어렵다.

2차 MVP는 수집 소스의 수를 더 늘리는 대신 이미 확보한 결과를 해석 가능한 단위로 조직한다. 첫 화면에 실제 트렌드를 제공하고, 유사 결과를 하나의 Story Cluster로 묶고, 상승 속도와 출처 다양성을 Trend Score로 표시하며, 사용자가 중요한 토픽을 Watchlist와 알림으로 이어가게 한다.

| 현재 상태 | 2차 MVP 목표 | 사용자 가치 |
| --- | --- | --- |
| 다중 소스 검색 목록 | Story Cluster와 소스 그룹 | 같은 사건을 한 번에 파악 |
| 검색 전 빈 화면 | 국가와 카테고리별 실시간 트렌드 | 검색어를 몰라도 탐색 가능 |
| 관련성 및 최신성 중심 정렬 | Trend Score와 신뢰도 라벨 | 중요도와 출처 성격을 빠르게 판단 |
| CSV와 링크 복사 중심 | 저장 Watchlist 알림 공유 | 반복 방문과 업무 흐름 형성 |
| 기술적 안내 문구 노출 | 점진적 필터와 도움말 | 첫 검색의 인지 부담 감소 |

## 1 2 성공 정의

출시 성공은 데이터 양이 아니라 사용자가 신호를 발견하고 판단하고 다시 확인하는 전체 경로가 작동하는지로 판단한다. 핵심 성공 조건은 첫 화면의 유용성, 검색 결과의 구조화, 토픽 상세로의 전환, Watchlist 등록과 알림 재방문이다.

| 구분 | 출시 후 4주 목표 | 측정 방식 |
| --- | --- | --- |
| 활성 | 방문자의 35퍼센트 이상이 트렌드 또는 검색 결과와 상호작용 | trend_card_click search_submit |
| 탐색 | 트렌드 카드 클릭 후 토픽 상세 도달률 25퍼센트 이상 | topic_view 전환율 |
| 유지 | 로그인 사용자의 Watchlist 등록률 20퍼센트 이상 | watchlist_add 사용자 비율 |
| 품질 | 샘플 Story Cluster의 오병합률 5퍼센트 이하 | 주간 운영 QA 표본 |
| 성능 | 핵심 페이지 LCP p75 2점5초 이하 | Real User Monitoring |

# 2 제품 비전과 사용자

## 2 1 제품 비전

Global Trend Search v2는 여러 플랫폼에서 동시에 나타나는 신호를 수집하고 같은 사건으로 묶어 사용자가 지금 무엇이 커지고 있는지와 그 근거를 확인하게 하는 트렌드 인텔리전스 서비스다. 검색은 기능 중 하나이며, 제품의 중심은 발견과 해석과 지속 추적이다.

## 2 2 제품 목표

| 목표 | 제품 행동 | 판단 지표 |
| --- | --- | --- |
| 검색 전 가치 제공 | 홈과 트렌드 페이지에 실제 데이터 표시 | 빈 상태 비율 세션당 트렌드 소비 |
| 정보 피로 감소 | 소스 그룹과 Story Cluster로 중복 축소 | 원문 대비 노출 카드 감소율 |
| 신호 판단 지원 | Trend Score 구성요소와 신뢰도 라벨 제공 | 상세 보기율 근거 패널 열기율 |
| 반복 사용 유도 | Watchlist와 임계치 알림 제공 | 주간 재방문 알림 전환 |
| 검색 유입 확대 | 색인 가능한 토픽 카테고리 국가 페이지 제공 | 비브랜드 자연 검색 유입 |

## 2 3 핵심 사용자

| 사용자 | 핵심 과업 | 불편 | v2 해결 방식 |
| --- | --- | --- | --- |
| 콘텐츠 기획자 | 오늘 다룰 주제와 각도 선정 | 플랫폼마다 탐색 반복 | 통합 트렌드와 Story Cluster |
| 마케터와 브랜드 담당자 | 브랜드와 경쟁사 반응 모니터링 | 언급 증가를 늦게 발견 | Watchlist와 급등 알림 |
| 투자 리서처 | 기업과 산업 이슈의 초기 신호 확인 | 뉴스와 커뮤니티 맥락 분리 | 신뢰도 라벨과 소스 분포 |
| 개발자와 기술 리서처 | 기술 주제의 뉴스 코드 토론 비교 | GitHub와 미디어 흐름 단절 | 교차 소스 비교와 토픽 상세 |
| 일반 탐색 사용자 | 지금 화제가 되는 주제 이해 | 검색어를 먼저 알아야 함 | Discover와 카테고리 탐색 |

## 2 4 핵심 사용자 작업

오늘 급상승한 토픽 중 내 업무와 관련된 신호를 3분 안에 찾는다.

동일 사건을 다룬 뉴스와 커뮤니티 반응을 중복 없이 비교한다.

관심 키워드의 언급량과 플랫폼 분포가 평소와 다를 때 알림을 받는다.

토픽의 AI 요약을 읽고 반드시 원문 근거와 출처 성격을 확인한다.

두 개에서 세 개의 키워드를 동일 기간과 지역 기준으로 비교한다.

# 3 전체 정보 구조와 사용자 흐름

## 3 1 전체 정보 구조

Global Trend Search
├─ Home
│  ├─ 오늘의 트렌드
│  ├─ 카테고리 하이라이트
│  └─ Watchlist 요약
├─ Trend
│  ├─ 국가별
│  ├─ 카테고리별
│  └─ 기간별
├─ Discover
│  ├─ 에디토리얼 컬렉션
│  └─ 신규 및 교차 플랫폼 신호
├─ Search
│  ├─ 통합 결과
│  ├─ 소스 그룹
│  └─ Story Cluster
├─ Analyze
│  ├─ Topic Detail
│  └─ Compare
├─ Follow
│  ├─ Watchlist
│  └─ Alerts
├─ Community
├─ Settings
└─ Admin

## 3 2 핵심 사용자 흐름

TREND
급상승 목록과 Trend Score 확인
        ↓
DISCOVER
카테고리와 교차 플랫폼 신호 탐색
        ↓
SEARCH
키워드 검색과 필터 적용
        ↓
ANALYZE
Story Cluster 토픽 상세 비교 근거 확인
        ↓
FOLLOW
Watchlist 저장 임계치 설정 알림 재방문

| 단계 | 사용자 질문 | 주요 화면 | 완료 행동 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trend | 지금 무엇이 뜨는가 | 홈 트렌드 | 트렌드 카드 선택 |
| Discover | 내 분야에서 볼 만한 것은 무엇인가 | 카테고리 Discover | 토픽 후보 열기 |
| Search | 특정 키워드는 어디에서 어떻게 언급되는가 | 검색 결과 | 클러스터 또는 원문 선택 |
| Analyze | 왜 중요한가 근거는 무엇인가 | 토픽 상세 비교 | 근거 확인 또는 비교 저장 |
| Follow | 변화가 생겼을 때 어떻게 알 수 있는가 | Watchlist 알림 | 알림 규칙 활성화 |

## 3 3 전역 탐색 규칙

데스크톱 상단 내비게이션은 Trend, Discover, Search, Watchlist, Compare 순서로 고정한다.

모바일 하단 내비게이션은 Home, Discover, Search, Watchlist, My 다섯 항목으로 제한한다.

검색창은 모든 주요 화면 상단에 유지하며 현재 국가와 기간을 이어받는다.

로그인 전에도 탐색과 검색은 허용하고 저장, Watchlist, 알림, 커뮤니티 작성 시 로그인으로 전환한다.

URL은 필터 상태를 보존하여 공유와 재방문이 가능해야 한다.

# 4 데스크톱과 모바일 경험

## 4 1 공통 설계 원칙

| 원칙 | 적용 규칙 |
| --- | --- |
| 먼저 보여주기 | 초기 화면에 0건이나 수집 대기 대신 캐시된 트렌드와 데이터 갱신 시각을 표시한다. |
| 점진적 공개 | 국가 기간 카테고리만 기본 노출하고 언어 소스 정렬은 고급 필터에 둔다. |
| 근거 접근성 | 점수와 요약 옆에 산출 근거와 대표 원문으로 가는 경로를 제공한다. |
| 상태 명확성 | 로딩 부분 실패 오래된 캐시 결과 없음 권한 부족을 서로 다른 상태로 표현한다. |
| 손가락 우선 | 모바일 주요 터치 영역은 최소 44픽셀이고 필터는 Bottom Sheet로 제공한다. |

## 4 2 데스크톱 기본 레이아웃

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Logo  Trend  Discover  Search  Watchlist  Compare  [Search]│
├───────────────┬──────────────────────────────┬─────────────┤
│ Filter Rail   │ Main Content                 │ Context     │
│ 국가 기간    │ Trend or Story Cluster cards │ Score 근거  │
│ 카테고리     │ charts and result groups     │ 저장 알림   │
│ 고급 필터    │                              │ 관련 토픽   │
├───────────────┴──────────────────────────────┴─────────────┤
│ 데이터 갱신 시각  출처 정책  피드백                         │
└────────────────────────────────────────────────────────────┘

기본 콘텐츠 폭은 1200에서 1440픽셀 범위로 제한한다. 검색 결과는 왼쪽 필터 240픽셀, 중앙 결과 가변 폭, 오른쪽 컨텍스트 280픽셀 구조를 사용한다. 화면 폭이 1180픽셀 미만이면 오른쪽 패널을 접고 900픽셀 미만이면 필터를 Drawer로 전환한다.

## 4 3 모바일 기본 레이아웃

┌──────────────────────┐
│ Global Trend   Profile│
│ [ 검색어 입력       ] │
│ Korea  24h  [필터]    │
├──────────────────────┤
│ Trending Now          │
│ 1 AI Agent   92  급등 │
│ 2 Bitcoin    88       │
│ 3 Nvidia     81       │
├──────────────────────┤
│ Story Cluster cards   │
│ 대표 요약 출처 수     │
├──────────────────────┤
│ Home Discover Search  │
│ Watchlist My          │
└──────────────────────┘

결과 카드는 한 열로 표시하고 제목은 2줄, 요약은 3줄을 기본으로 한다.

필터는 전체 화면 또는 80퍼센트 높이 Bottom Sheet로 열고 적용 전 예상 결과 수를 표시한다.

차트는 좌우 스크롤보다 기간 탭과 핵심 수치 요약을 우선한다.

Story Cluster의 관련 원문은 별도 화면으로 전환하며 뒤로가기에 필터와 스크롤 위치를 보존한다.

# 5 페이지별 기능 명세

## 5 1 홈 페이지

| 항목 | 명세 |
| --- | --- |
| 경로 | / |
| 목적 | 첫 방문에서 제품 가치를 이해하고 즉시 트렌드 탐색 또는 검색을 시작한다. |
| 핵심 구성 | 통합 검색창, 오늘의 글로벌 및 지역 트렌드, 카테고리 하이라이트, 교차 플랫폼 급등, 로그인 사용자의 Watchlist 요약, 데이터 갱신 시각 |
| 주요 행동 | 트렌드 카드 클릭, 검색 제출, 국가 변경, Watchlist 추가 |
| 핵심 규칙 | 캐시된 트렌드를 즉시 표시하고 백그라운드 갱신한다. 데이터가 오래되면 갱신 시각과 지연 안내를 표시한다. |

## 5 2 트렌드 페이지

| 항목 | 명세 |
| --- | --- |
| 경로 | /trends/{country} |
| 목적 | 국가 카테고리 기간별 급상승 신호를 비교한다. |
| 핵심 구성 | 순위 목록, Trend Score, 상승률, 소스 다양성, 미니 추이 차트, 국가 카테고리 기간 탭, 점수 근거 |
| 주요 행동 | 정렬 변경, 토픽 상세 열기, Watchlist 추가, 공유 |
| 핵심 규칙 | 기본 기간 24시간. 동일 점수는 최근 가속도와 소스 다양성 순으로 정렬한다. |

## 5 3 검색 결과 페이지

| 항목 | 명세 |
| --- | --- |
| 경로 | /search?q= |
| 목적 | 특정 키워드의 다중 소스 결과를 중복 없이 탐색한다. |
| 핵심 구성 | 검색 요약, 소스 그룹 탭, Story Cluster, 단일 결과, 기본 및 고급 필터, 부분 수집 상태 |
| 주요 행동 | 클러스터 확장, 원문 열기, 정렬, 필터, 저장, 검색 URL 복사 |
| 핵심 규칙 | 먼저 도착한 소스부터 표시하되 최종 랭킹이 바뀌면 화면 위치를 강제로 이동하지 않는다. |

검색 결과 화면 상태
[검색 요약]  총 128건  Story 24개  소스 9개
[전체] [News 48] [Video 21] [Community 39] [Code 20]
┌ Story Cluster ─ Trend 87 ─ NEWS ┐
│ 대표 제목과 2문장 요약          │
│ 12개 출처  3개 국가  42분 전    │
│ [관련 원문 보기] [저장] [알림]   │
└───────────────────────────────┘

## 5 4 카테고리 페이지

| 항목 | 명세 |
| --- | --- |
| 경로 | /category/{slug} |
| 목적 | 분야별 주요 토픽과 신규 신호를 발견한다. |
| 핵심 구성 | 카테고리 트렌드, 신규 진입, 오래 지속되는 토픽, 대표 Story Cluster, 관련 키워드 |
| 주요 행동 | 기간 국가 변경, 토픽 열기, 카테고리 팔로우 |
| 핵심 규칙 | 카테고리는 투자 기술 엔터테인먼트 스포츠 여행 라이프 등 운영 정의에서 시작한다. |

## 5 5 토픽 상세 페이지

| 항목 | 명세 |
| --- | --- |
| 경로 | /topic/{topicId}/{slug} |
| 목적 | 한 토픽의 변화 원인과 근거를 이해한다. |
| 핵심 구성 | AI 요약, Trend Score 분해, 언급량 추이, 소스 분포, Story Cluster, 대표 원문, 관련 토픽, 갱신 시각 |
| 주요 행동 | 원문 확인, 요약 근거 펼치기, Watchlist 추가, 비교에 담기, 피드백 |
| 핵심 규칙 | 요약은 근거가 충분할 때만 표시하며 출처 링크와 생성 시각을 함께 제공한다. |

토픽 상세 정보 순서
1 현재 상태와 Trend Score
2 근거가 연결된 AI 요약
3 시간대별 언급량 및 가속도
4 News Video Community Code 분포
5 Story Cluster와 대표 원문
6 관련 토픽 및 비교 제안

## 5 6 비교 페이지

| 항목 | 명세 |
| --- | --- |
| 경로 | /compare?topics= |
| 목적 | 2개 또는 3개 토픽을 같은 조건으로 비교한다. |
| 핵심 구성 | 토픽 선택, 기간 국가, 언급량 추이, 소스 비중, Trend Score, 지역별 차이, 관련 Story |
| 주요 행동 | 토픽 교체, 차트 기준 변경, 공유, 비교 저장 |
| 핵심 규칙 | 비교 조건은 모든 토픽에 동일하게 적용하고 표본이 적은 항목은 경고한다. |

## 5 7 Watchlist 페이지

| 항목 | 명세 |
| --- | --- |
| 경로 | /watchlist |
| 목적 | 관심 토픽과 키워드의 변화를 한 화면에서 추적한다. |
| 핵심 구성 | 카드 및 표 보기, 현재 점수, 24시간 변화, 마지막 확인 이후 변화, 알림 상태, 폴더 |
| 주요 행동 | 정렬, 폴더 이동, 알림 설정, 삭제, 토픽 상세 이동 |
| 핵심 규칙 | 중복 키워드 추가 시 기존 항목을 안내하고 규칙 수정으로 연결한다. |

## 5 8 알림 페이지

| 항목 | 명세 |
| --- | --- |
| 경로 | /alerts |
| 목적 | 알림 규칙과 전송 기록을 관리한다. |
| 핵심 구성 | 규칙 목록, 이벤트 유형, 임계치, 빈도, 채널, 조용한 시간, 전송 이력 |
| 주요 행동 | 규칙 생성 수정 일시중지 테스트 삭제 |
| 핵심 규칙 | 기본 채널은 인앱과 이메일. 동일 토픽 동일 사유는 6시간 내 중복 발송하지 않는다. |

## 5 9 커뮤니티 페이지

| 항목 | 명세 |
| --- | --- |
| 경로 | /community |
| 목적 | 사용자가 토픽 맥락과 출처를 공유하고 검토한다. |
| 핵심 구성 | 토픽별 토론, 링크 첨부, 질문 답변, 신고, 운영 배지, 평판 |
| 주요 행동 | 읽기, 작성, 추천, 신고, 팔로우 |
| 핵심 규칙 | P2 구조 항목이다. 2차 MVP는 읽기 전용 또는 운영자 큐레이션으로 제한한다. |

## 5 10 설정 페이지

| 항목 | 명세 |
| --- | --- |
| 경로 | /settings |
| 목적 | 개인화와 계정 및 개인정보 설정을 관리한다. |
| 핵심 구성 | 프로필, 기본 국가 언어 기간, 알림 채널, 조용한 시간, 데이터 내보내기, 계정 삭제 |
| 주요 행동 | 저장, 이메일 인증, 세션 종료, 데이터 요청 |
| 핵심 규칙 | 민감한 변경은 재인증하고 삭제 요청은 유예 기간과 상태를 표시한다. |

## 5 11 관리자 페이지

| 항목 | 명세 |
| --- | --- |
| 경로 | /admin |
| 목적 | 수집 품질과 콘텐츠 안전 운영을 통제한다. |
| 핵심 구성 | 소스 상태, 수집 지연, 실패율, 클러스터 병합 분리, 토픽 숨김, 신고 큐, 사용자 제재, 감사 로그 |
| 주요 행동 | 재수집, 소스 비활성화, 병합 분리, 라벨 수정, 운영 메모 |
| 핵심 규칙 | 모든 변경은 관리자 식별자 이전 값 이후 값 사유를 감사 로그에 남긴다. |

# 6 검색과 트렌드 인텔리전스 규칙

## 6 1 검색 처리

Query Parse → 언어 감지 → 동의어 및 엔터티 확장 → 소스 fan out
→ 결과 정규화 → URL 및 콘텐츠 중복 제거 → Story Cluster
→ 관련성 및 Trend Score 계산 → 정책 필터 → 응답 캐시 → 점진 표시

| 단계 | 규칙 | 실패 시 처리 |
| --- | --- | --- |
| 쿼리 해석 | 따옴표 완전 일치 제외어 언어 국가 기간을 구조화 | 원문 쿼리로 폴백 |
| 엔터티 확장 | 공식명 약어 번역명 티커를 검색 별칭으로 사용 | 확장 없이 검색 |
| 소스 호출 | 소스별 timeout과 동시성 제한 적용 | 성공 소스만 먼저 반환 |
| 정규화 | 제목 본문 요약 작성자 게시시각 언어 지표를 공통 모델로 변환 | 필수 필드 누락 결과 제외 |
| 정책 | 삭제 요청 차단 도메인 성인 콘텐츠 악성 URL 적용 | 원문 대신 제한 안내 |

## 6 2 소스 그룹화

| 그룹 | 대표 소스 | UI 라벨 | 주요 지표 |
| --- | --- | --- | --- |
| News | Google News 네이버 뉴스 다음 뉴스 언론 RSS | NEWS | 게시량 매체 다양성 최신성 |
| Video | YouTube | VIDEO | 조회 댓글 업로드 속도 |
| Community | Reddit 국내 커뮤니티 9GAG | COMMUNITY | 게시 댓글 추천 증가 |
| Blog | Medium Tistory WordPress DEV 요즘IT | BLOG | 게시 빈도 도메인 다양성 |
| Code | GitHub | CODE | 저장소 이슈 스타 포크 증가 |
| Official | 정부 기관 기업 공식 채널 | OFFICIAL | 공식성 게시 시각 |

## 6 3 Story Cluster

Story Cluster는 같은 사건이나 발표를 다룬 여러 결과를 하나의 사용자 단위로 묶는다. 토픽이 같은 것만으로 병합하지 않고 사건, 시간, 핵심 엔터티와 주장 유사도를 함께 사용한다.

| 특징 | 가중치 예시 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 제목 의미 유사도 | 0점35 | 다국어 임베딩 코사인 유사도 |
| 핵심 엔터티 겹침 | 0점25 | 인물 기업 제품 장소 이벤트 |
| 시간 근접성 | 0점15 | 사건 성격별 6시간에서 72시간 창 |
| 정규화 URL 및 인용 관계 | 0점15 | 배포 기사 재게시 원문 링크 |
| 핵심 주장 유사도 | 0점10 | 숫자 발표 결과 등 구조화된 주장 |

초기 병합 임계치는 0점78로 시작하고 언어 및 소스별 QA 결과로 조정한다.

대표 문서는 공식 원문, 최초 보도 추정, 신뢰도, 정보 완결성 순으로 선택한다.

운영자는 오병합을 분리하고 미병합을 합칠 수 있으며 수정 결과를 학습 데이터로 저장한다.

클러스터 ID는 병합 후에도 안정적으로 유지하고 canonical cluster만 공개한다.

## 6 4 Trend Score

Trend Score는 절대 인기보다 현재의 변화 속도를 0에서 100으로 정규화한 지표다. 카테고리와 지역별 기준선을 따로 두어 대형 주제만 상위에 고정되는 현상을 줄인다.

Trend Score = 100 × sigmoid(
  0.30 × mention_velocity_z
+ 0.20 × acceleration_z
+ 0.15 × source_diversity_norm
+ 0.15 × engagement_velocity_z
+ 0.10 × geographic_spread_norm
+ 0.10 × freshness_decay
− anomaly_penalty − spam_penalty )

| 요소 | 정의 | 보정 |
| --- | --- | --- |
| 언급 속도 | 현재 창의 단위 시간당 언급 증가 | 동일 요일 및 시간대 기준선 |
| 가속도 | 이전 창 대비 증가율 변화 | 표본 최소치 적용 |
| 소스 다양성 | 독립 도메인과 플랫폼 수 | 동일 네트워크 중복 감점 |
| 참여 속도 | 조회 댓글 추천 스타 증가 | 소스별 백분위 정규화 |
| 지역 확산 | 언어와 국가 확산 | 수집량 편향 보정 |
| 최신성 | 마지막 유효 신호 이후 감쇠 | 카테고리별 반감기 |

표시 규칙

점수 옆에 급등, 상승, 안정, 하락 상태를 함께 표시한다.

사용자는 점수 근거에서 각 구성요소의 기여도와 비교 기준을 확인할 수 있다.

표본이 최소 기준보다 적으면 점수 대신 데이터 부족 라벨을 표시한다.

점수는 사실의 진위나 투자 가치를 의미하지 않는다는 설명을 도움말에 둔다.

## 6 5 신뢰도 라벨

| 라벨 | 판정 기준 | 표시 원칙 |
| --- | --- | --- |
| OFFICIAL | 검증된 기관 기업 프로젝트의 공식 도메인과 채널 | 공식 발표임을 뜻하며 진위 전체를 보증하지 않음 |
| NEWS | 편집 책임과 발행 주체가 확인되는 언론 | 매체명과 게시 시각 표시 |
| EXPERT | 저자 전문성과 편집 기준이 확인된 업계 출처 | 분야와 저자 표시 |
| BLOG | 개인 또는 조직 블로그 | 의견 또는 분석 가능성 표시 |
| COMMUNITY | 사용자 생성 게시물 | 검증되지 않은 주장 가능성 안내 |
| UNKNOWN | 출처 성격을 확인하지 못함 | 대표 결과 선정을 제한 |

신뢰도 라벨은 출처 유형을 설명하며 내용의 사실 여부를 자동 판정하지 않는다. 팩트체크 기능을 제공하지 않는 한 verified 같은 표현은 사용하지 않는다.

## 6 6 중복 제거

| 단계 | 키 | 처리 |
| --- | --- | --- |
| 정확 중복 | canonical URL 및 콘텐츠 해시 | 하나만 유지하고 출처 이력 보존 |
| 배포 중복 | 제목 본문 유사도와 원문 링크 | 원문 우선 묶음 처리 |
| 근접 중복 | 임베딩 엔터티 시간 | Story Cluster 후보로 전달 |
| 반복 게시 | 작성자 채널 텍스트 시간 패턴 | 스팸 감점 또는 숨김 |

## 6 7 AI 요약 규칙

| 규칙 | 구현 기준 |
| --- | --- |
| 근거 제한 | 선택된 클러스터 문서의 추출 텍스트만 사용하고 외부 지식을 사실처럼 추가하지 않는다. |
| 최소 근거 | 독립 출처 2개 이상 또는 OFFICIAL 1개 이상일 때 자동 요약을 허용한다. |
| 출처 연결 | 각 핵심 문장에 근거 문서 ID를 매핑하고 UI에서 원문을 열 수 있게 한다. |
| 불일치 | 출처 간 수치나 주장이 다르면 합의로 만들지 않고 차이를 명시한다. |
| 금지 | 투자 의료 법률 조언 단정 개인 식별 정보 추론 명예훼손성 재서술을 금지한다. |
| 표시 | AI 생성 라벨 생성 시각 대상 문서 수 모델 버전을 내부 로그에 기록한다. |
| 수정 | 사용자 오류 신고와 운영자 재생성 숨김을 지원한다. |

# 7 데이터 처리 아키텍처

## 7 1 논리 아키텍처

[Source APIs RSS Crawlers]
          ↓
[Scheduler and Connector Workers] ── Dead Letter Queue
          ↓
[Raw Object Store] → [Normalize and Enrich]
          ↓                    ↓
[Canonical Content DB]   [Entity and Language Service]
          ↓
[Dedup and Story Cluster] → [Trend Metrics and Ranking]
          ↓                         ↓
[PostgreSQL] [OpenSearch] [Redis Cache] [Vector Index]
          ↓
[REST API and BFF] → [Web PWA] [Admin] [Alert Worker]
          ↓
[Analytics Warehouse and Observability]

## 7 2 수집 전략

| 계층 | 주기 | 대상 | 원칙 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hot | 1분에서 5분 | 상위 Watchlist 급상승 소스 | 우선순위 큐와 짧은 TTL |
| Warm | 10분에서 30분 | 기본 트렌드와 카테고리 | 증분 수집과 조건부 요청 |
| Cold | 1시간에서 24시간 | 장기 데이터 보강 | 비용 제한과 배치 처리 |

각 커넥터는 source_cursor를 저장해 중복 수집을 줄이고 재시작 가능하게 한다.

원본 응답은 재처리와 감사 목적에 맞춰 제한 기간 저장하며 저작권과 개인정보 정책을 적용한다.

외부 API 장애가 전체 검색 장애로 번지지 않도록 소스별 회로 차단기와 timeout을 둔다.

robots.txt, 이용약관, API 할당량과 삭제 요청을 소스 등록 단계에서 검토한다.

## 7 3 정규화 모델

| 공통 필드 | 설명 |
| --- | --- |
| source_id external_id | 원천 시스템과 원천 식별자 |
| canonical_url url_hash | 추적 파라미터 제거 URL과 해시 |
| title body_excerpt | 정제된 제목과 허용된 범위의 본문 또는 설명 |
| author published_at collected_at | 작성자 게시 시각 수집 시각 |
| language country category | 감지 언어 추정 국가 분류 카테고리 |
| engagement_json | 조회 댓글 추천 스타 등 소스별 지표 |
| trust_label policy_state | 출처 라벨과 공개 가능 상태 |
| content_hash embedding_ref | 중복 및 의미 유사도 계산 키 |

## 7 4 랭킹 파이프라인

Candidate Retrieval
  BM25 exact and expanded query + vector semantic recall
        ↓
Eligibility Filter
  policy language date source availability
        ↓
Feature Join
  relevance freshness trust diversity engagement trend
        ↓
Re Rank
  deterministic weighted model then optional learning to rank
        ↓
Diversification
  source cap cluster cap language and domain diversity
        ↓
Explanation Payload
  matched terms score factors data freshness

초기 MVP는 설명 가능한 가중 합산 모델을 사용한다. 클릭 데이터가 충분해진 뒤에만 Learning to Rank를 실험하며, 실험군의 품질과 편향을 오프라인 평가와 A B 테스트로 확인한다.

## 7 5 캐시 설계

| 대상 | 키 예시 | TTL | 무효화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 홈 트렌드 | trend country category window | 2분에서 5분 | 새 점수 배치 완료 |
| 검색 | search query filters page modelVersion | 1분에서 10분 | TTL 중심 |
| 토픽 상세 | topic id window locale | 2분 | 클러스터 변경 |
| 비교 | compare sortedTopicIds window country | 5분 | 점수 배치 완료 |
| 사용자 | watchlist user id | 30초 | 추가 수정 삭제 |

캐시가 만료되었지만 원천 수집이 지연되면 stale while revalidate로 마지막 성공 데이터를 표시한다. UI는 데이터 기준 시각을 숨기지 않는다.

# 8 데이터베이스 스키마

## 8 1 핵심 관계

users 1 ── N watchlists 1 ── N watchlist_items N ── 1 topics
users 1 ── N alert_rules 1 ── N alert_deliveries
sources 1 ── N contents N ── N story_clusters N ── 1 topics
topics 1 ── N trend_snapshots
users 1 ── N saved_items
users 1 ── N community_posts 1 ── N reports
admin_users 1 ── N audit_logs

| 테이블 | 주요 필드 | 목적 |
| --- | --- | --- |
| users | id uuid PK, email citext unique, password_hash nullable, provider, role, status, locale, country, created_at, last_login_at | 계정과 기본 설정 |
| user_sessions | id, user_id FK, refresh_token_hash, device, ip_hash, expires_at, revoked_at | 세션 및 강제 종료 |
| sources | id, code unique, name, group_type, base_url, trust_label, enabled, config_json, health_state | 수집 소스 정의 |
| source_cursors | source_id PK FK, cursor_json, last_success_at, last_error_code | 증분 수집 상태 |
| contents | id, source_id FK, external_id, canonical_url, url_hash, title, excerpt, author, language, country, published_at, collected_at, engagement_json, content_hash, policy_state | 정규화 콘텐츠 |
| content_entities | content_id FK, entity_id FK, salience, mention_text | 콘텐츠와 엔터티 관계 |
| entities | id, type, canonical_name, aliases_json, external_refs_json | 인물 조직 제품 장소 |
| topics | id, slug, canonical_name, description, category_id, status, merged_into_id nullable | 지속 추적 토픽 |
| topic_aliases | id, topic_id FK, alias, language, alias_type | 검색 및 엔터티 확장 |
| story_clusters | id, topic_id FK, canonical_content_id FK, title, summary, start_at, last_activity_at, confidence, status | 동일 사건 묶음 |
| story_cluster_items | cluster_id FK, content_id FK, similarity, is_representative | 클러스터 구성 |
| trend_snapshots | id, topic_id FK, country, category_id, window, score, rank, mention_count, velocity, acceleration, diversity, engagement, calculated_at | 시점별 점수와 순위 |
| ai_summaries | id, target_type, target_id, text, citations_json, model, prompt_version, source_count, status, generated_at | 근거 연결 요약 |
| watchlists | id, user_id FK, name, is_default, created_at | 사용자 목록 |
| watchlist_items | id, watchlist_id FK, topic_id nullable, query nullable, filters_json, created_at | 토픽 또는 검색어 추적 |
| alert_rules | id, user_id FK, watchlist_item_id FK, event_type, threshold_json, channel, frequency, quiet_hours_json, enabled | 알림 조건 |
| alert_deliveries | id, rule_id FK, event_key, payload_json, status, attempted_at, delivered_at, provider_error | 전송 및 중복 억제 |
| saved_items | id, user_id FK, target_type, target_id, note, created_at | 토픽 클러스터 콘텐츠 저장 |
| community_posts | id, user_id FK, topic_id FK, parent_id nullable, body, link_url, status, created_at | 향후 커뮤니티 |
| reports | id, reporter_id FK, target_type, target_id, reason, status, reviewed_by, reviewed_at | 신고 처리 |
| analytics_events | event_id, anonymous_id, user_id nullable, session_id, name, properties_json, occurred_at | 제품 이벤트 |
| audit_logs | id, actor_user_id, action, target_type, target_id, before_json, after_json, reason, created_at | 관리자 감사 |

## 8 2 인덱스와 보존 정책

contents는 source_id external_id와 url_hash에 고유 또는 부분 고유 인덱스를 둔다.

trend_snapshots는 topic_id country window calculated_at 복합 인덱스와 시계열 파티션을 사용한다.

story_cluster_items는 content_id 조회와 cluster_id 정렬을 각각 인덱싱한다.

사용자 이벤트와 감사 로그는 운영 DB에서 기간별 파티션 후 분석 저장소로 이동한다.

원문 전체 저장 여부와 보존 기간은 소스 이용약관 및 저작권 검토 결과에 따라 별도 설정한다.

# 9 API 명세

## 9 1 공통 계약

| 항목 | 규칙 |
| --- | --- |
| Base URL | /api/v2 |
| 형식 | application/json UTF 8 |
| 인증 | Authorization Bearer access token 로그인 API |
| 시간 | ISO 8601 UTC 반환 클라이언트에서 지역화 |
| 페이지 | cursor 기반 pagination 기본 limit 20 최대 100 |
| 추적 | 응답 header X Request Id와 body meta requestId |
| 버전 | 호환되지 않는 변경은 URL major version 증가 |

| 메서드 | 경로 | 주요 요청 | 응답 | 권한 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /trends | country category window cursor | 트렌드 목록 | 공개 |
| GET | /discover | country category window | 발견 컬렉션 | 공개 |
| GET | /search | q country language window source sort cursor | 검색 결과와 부분 상태 | 공개 제한 |
| GET | /topics/{id} | window country | 토픽 상세 | 공개 |
| GET | /topics/{id}/stories | cursor source | Story Cluster 목록 | 공개 |
| GET | /compare | topicIds window country | 비교 데이터 | 공개 제한 |
| POST | /auth/login | email password | 토큰 및 사용자 | 비인증 |
| POST | /auth/refresh | refreshToken cookie | access token 갱신 | 세션 |
| GET | /watchlists | 없음 | 사용자 Watchlist | 로그인 |
| POST | /watchlists/{id}/items | topicId 또는 query filters | 항목 생성 | 로그인 |
| DELETE | /watchlists/{id}/items/{itemId} | 없음 | 항목 삭제 | 소유자 |
| GET | /alerts | cursor status | 알림 규칙 | 로그인 |
| POST | /alerts | watchlistItemId eventType threshold channel | 알림 생성 | 로그인 |
| PATCH | /alerts/{id} | 변경 필드 | 알림 수정 | 소유자 |
| POST | /feedback | targetType targetId reason details | 품질 피드백 | 공개 제한 |
| GET | /admin/sources/health | status cursor | 소스 상태 | 운영자 |
| POST | /admin/clusters/{id}/merge | targetClusterId reason | 클러스터 병합 | 관리자 |

## 9 2 트렌드 목록 예시

GET /api/v2/trends?country=KR&category=technology&window=24h&limit=20

{
  "data": [{
    "topic": {"id": "top_123", "name": "AI Agent", "slug": "ai-agent"},
    "rank": 1, "trendScore": 92.4, "state": "surging",
    "changePercent": 164.2, "mentionCount": 4821,
    "sourceGroups": {"news": 812, "video": 214, "community": 3540, "code": 255},
    "scoreFactors": {"velocity": 0.91, "diversity": 0.78, "freshness": 0.96},
    "updatedAt": "2026-09-23T05:20:00Z"
  }],
  "meta": {"nextCursor": "eyJyYW5rIjoyMH0", "dataAsOf": "2026-09-23T05:20:00Z"}
}

## 9 3 검색 응답 예시

GET /api/v2/search?q=OpenAI&country=KR&window=24h

{
  "data": {
    "query": {"original": "OpenAI", "expandedTerms": ["오픈AI"]},
    "summary": {"rawCount": 327, "visibleCount": 148, "clusterCount": 31},
    "groups": [{
      "type": "story", "id": "clu_901", "trendScore": 87.1,
      "trustLabels": ["OFFICIAL", "NEWS"],
      "title": "대표 사건 제목", "summary": "근거 기반 요약 문장",
      "sourceCount": 12, "publishedAt": "2026-09-23T04:52:00Z"
    }],
    "sourceStatus": [
      {"source": "youtube", "status": "complete"},
      {"source": "reddit", "status": "partial", "errorCode": "SOURCE_TIMEOUT"}
    ]
  },
  "meta": {"requestId": "req_abc", "nextCursor": null}
}

## 9 4 쓰기 요청 예시

POST /api/v2/watchlists/wl_default/items
Idempotency-Key: 8d1883d2-...

{"topicId":"top_123","filters":{"country":"KR","window":"24h"}}

201 Created
{"data":{"id":"wli_44","topicId":"top_123","createdAt":"2026-09-23T05:30:00Z"}}

## 9 5 오류 형식

{
  "error": {
    "code": "RATE_LIMITED",
    "message": "요청 한도를 초과했습니다.",
    "details": {"retryAfterSeconds": 30},
    "requestId": "req_abc"
  }
}

| HTTP | 코드 | 의미 | 클라이언트 처리 |
| --- | --- | --- | --- |
| 400 | INVALID_ARGUMENT | 요청 필드 또는 필터 오류 | 필드별 안내 |
| 401 | AUTH_REQUIRED | 인증 필요 또는 만료 | 로그인 또는 갱신 |
| 403 | FORBIDDEN | 권한 부족 | 권한 안내 |
| 404 | NOT_FOUND | 대상 없음 또는 비공개 | 목록으로 이동 |
| 409 | DUPLICATE_ITEM | Watchlist 등 중복 | 기존 항목 열기 |
| 422 | UNPROCESSABLE | 의미상 처리 불가 | 조건 수정 |
| 429 | RATE_LIMITED | 요청 한도 초과 | Retry After 후 재시도 |
| 502 | SOURCE_UNAVAILABLE | 외부 소스 장애 | 부분 결과 사용 |
| 503 | SERVICE_DEGRADED | 서비스 저하 | 캐시 결과와 안내 |

# 10 인증 권한 보안 운영

## 10 1 인증과 세션

이메일 비밀번호와 OAuth를 지원하되 이메일 인증 완료 전 쓰기 기능을 제한한다.

Access token은 10분에서 15분, 회전식 Refresh token은 HttpOnly Secure SameSite cookie로 관리한다.

Refresh token 재사용이 감지되면 token family를 폐기하고 해당 사용자 세션을 종료한다.

비밀번호는 Argon2id로 해시하고 로그인과 비밀번호 재설정에 별도 레이트리밋을 적용한다.

관리자 계정은 MFA를 필수로 하고 일반 사용자 세션과 별도 audience를 사용한다.

## 10 2 권한 모델

| 역할 | 읽기 | 쓰기 | 운영 권한 |
| --- | --- | --- | --- |
| Guest | 공개 트렌드 검색 토픽 | 피드백 제한 | 없음 |
| User | 공개 및 개인 데이터 | 저장 Watchlist 알림 커뮤니티 | 본인 데이터만 |
| Moderator | 신고와 커뮤니티 운영 | 숨김 경고 처리 | 콘텐츠 운영 |
| Analyst | 품질 대시보드 | 클러스터 제안 라벨 제안 | 직접 사용자 제재 불가 |
| Admin | 전체 운영 데이터 | 소스 클러스터 사용자 정책 변경 | 감사 로그 필수 |

## 10 3 보안 통제

| 영역 | 필수 통제 |
| --- | --- |
| 입력과 출력 | 스키마 검증 URL allowlist HTML sanitize 출력 인코딩 CSP |
| 외부 URL | SSRF 방지를 위해 DNS 재검증 사설 IP 차단 redirect 제한 |
| 크롤링 | 소스별 자격 증명 격리 최소 권한 네트워크 egress 제한 |
| 데이터 | 전송 TLS 저장 암호화 비밀 관리 서비스 PII 최소 수집 |
| AI | prompt injection 텍스트를 명령으로 실행하지 않고 도구 호출과 비밀 접근 차단 |
| 공급망 | lockfile SCA 이미지 서명 SBOM 중요 취약점 배포 차단 |
| 운영 | 관리자 변경 감사 이상 행동 경보 백업 복원 훈련 |

## 10 4 레이트리밋

| 대상 | 기본 한도 | 버스트 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 공개 트렌드 | IP당 분당 120 | 30 | CDN 캐시 우선 |
| 검색 비로그인 | IP당 분당 20 | 5 | 고비용 쿼리 별도 비용 |
| 검색 로그인 | 사용자당 분당 60 | 15 | 플랜별 조정 가능 |
| 로그인 | IP와 계정당 15분 10회 | 없음 | 실패 누적 지연 |
| 쓰기 API | 사용자당 분당 30 | 10 | Idempotency Key 지원 |
| 관리자 | 행동별 보수적 제한 | 없음 | 감사와 재인증 |

## 10 5 로깅과 관측

구조화 로그에 request_id trace_id source_id user_id 해시 latency status error_code를 기록한다.

검색 원문과 이메일 등 개인정보는 로그에 직접 저장하지 않고 필요한 경우 해시 또는 마스킹한다.

핵심 SLI는 API 가용성 p95 지연 수집 신선도 소스 성공률 검색 부분 실패율 알림 성공률이다.

알림 기준은 소스 지연 15분 초과, 검색 오류율 5분 평균 5퍼센트 초과, 클러스터 작업 큐 적체 등으로 시작한다.

# 11 SEO 성능 모바일 PWA

## 11 1 SEO

| 항목 | 구현 |
| --- | --- |
| 색인 구조 | /trends/kr /category/technology /topic/ai-agent 등 안정 URL |
| 렌더링 | 홈 트렌드 카테고리 토픽은 SSR 또는 ISR 검색 개인 페이지는 noindex |
| 메타 | 고유 title description canonical hreflang Open Graph |
| 구조화 데이터 | BreadcrumbList ItemList Article 적용 가능 범위만 사용 |
| 사이트맵 | 활성 토픽과 카테고리 중심 분할 sitemap 갱신 시각 포함 |
| 품질 | 얇은 자동 생성 페이지는 색인 제외하고 충분한 근거와 갱신성이 있는 토픽만 공개 |

## 11 2 성능 예산

| 지표 | 목표 | 측정 |
| --- | --- | --- |
| LCP | p75 2점5초 이하 | 모바일 RUM |
| INP | p75 200밀리초 이하 | 모바일 RUM |
| CLS | p75 0점1 이하 | RUM |
| 검색 첫 결과 | 캐시 800밀리초 외부 수집 2점5초 이내 | 서버 trace |
| 초기 JS | gzip 200KB 이하 목표 | CI bundle budget |
| 이미지 | AVIF WebP 반응형 크기 lazy load | Lighthouse CI |

## 11 3 모바일과 PWA

홈과 Watchlist의 최근 성공 응답을 오프라인 읽기 전용으로 제공하고 데이터 기준 시각을 표시한다.

Service Worker는 HTML과 API 캐시 전략을 분리하고 인증 응답을 공유 캐시에 저장하지 않는다.

Add to Home Screen과 인앱 알림은 핵심 흐름 안정 후 활성화한다.

푸시 알림은 사용자 명시 동의 후 제공하고 마케팅 알림과 트렌드 알림 동의를 분리한다.

접근성은 키보드 탐색, 명확한 focus, 색상 외 상태 표현, 차트 대체 표, WCAG 2점2 AA를 목표로 한다.

# 12 분석 이벤트와 KPI

## 12 1 이벤트 사전

| 이벤트 | 주요 속성 | 목적 |
| --- | --- | --- |
| page_view | pageType route referrer country | 페이지 도달 |
| trend_impression | topicId rank score listContext | 트렌드 노출 |
| trend_card_click | topicId rank score listContext | 탐색 반응 |
| search_submit | queryLength filters source pageContext | 검색 시도 |
| search_result_view | requestId visibleCount clusterCount partialSources | 결과 품질 |
| story_open | clusterId topicId sourceCount position | 클러스터 소비 |
| source_open | contentId sourceId trustLabel clusterId | 원문 검증 |
| score_explanation_open | topicId score | 점수 이해 |
| ai_summary_feedback | targetId rating reason | 요약 품질 |
| watchlist_add | topicId query sourceContext | 추적 시작 |
| alert_create | eventType channel thresholdType | 알림 설정 |
| alert_open | deliveryId topicId channel | 알림 재방문 |
| compare_create | topicCount window country | 분석 사용 |
| filter_apply | pageType changedFields resultCount | 필터 사용성 |
| error_seen | code pageType recoverable | 실패 체감 |

## 12 2 KPI 구조

| 단계 | 핵심 KPI | 보조 KPI | 가드레일 |
| --- | --- | --- | --- |
| Acquire | 비브랜드 자연 유입 | 트렌드 공유 유입 | 얇은 페이지 비율 |
| Activate | 유효 탐색 세션 비율 | 첫 3분 내 토픽 상세 | 첫 화면 이탈 |
| Understand | 원문 확인을 포함한 토픽 소비 | 점수 근거 열기 | AI 요약 신고율 |
| Follow | Watchlist 생성 사용자 | 활성 알림 규칙 | 알림 해지율 |
| Retain | 주간 재방문 사용자 | 알림 유도 재방문 | 알림 피로 신고 |
| Quality | 정확 클러스터 비율 | 부분 실패율 데이터 신선도 | 오병합과 스팸 노출 |

North Star Metric

주간 유효 인사이트 세션 수를 사용한다. 유효 인사이트 세션은 토픽 상세에서 20초 이상 머물고 Story 또는 원문을 하나 이상 열거나 Watchlist 또는 비교에 추가한 세션으로 정의한다. 단순 페이지뷰보다 제품이 실제 판단을 도왔는지에 가깝다.

# 13 2차 MVP 범위와 수용 기준

## 13 1 우선순위

| 등급 | 기능 | 범위 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 홈 실데이터 트렌드 | 빈 초기 상태 제거 국가 기간 전환 갱신 시각 |
| P0 | 검색 결과 UX | 기본 필터 소스 그룹 부분 실패 URL 상태 보존 |
| P0 | 정규화와 중복 제거 | 공통 콘텐츠 모델 canonical URL exact dedup |
| P0 | Story Cluster | 사건 묶음 대표 문서 관련 원문 운영 분리 |
| P0 | Trend Score v1 | 설명 가능한 구성요소 데이터 부족 처리 |
| P0 | 토픽 상세 | 요약 추이 소스 분포 Story 원문 |
| P0 | 모바일 반응형 | Bottom Sheet 한 열 카드 하단 내비게이션 |
| P0 | 운영 관측 | 소스 상태 로그 오류 추적 기본 관리자 |
| P1 | Watchlist | 토픽 검색어 저장 변화 표시 |
| P1 | 기본 알림 | 급등과 점수 임계치 인앱 이메일 중복 억제 |
| P1 | 카테고리 Discover | 운영 카테고리와 신규 진입 |
| P1 | AI 요약 | 근거 링크 최소 근거 신고와 숨김 |
| P1 | 비교 | 2개에서 3개 토픽 공통 조건 비교 |
| P1 | SEO 페이지 | 국가 카테고리 토픽 SSR 메타 sitemap |
| P2 | 커뮤니티 | 읽기 전용 큐레이션 후 작성 기능 |
| P2 | 고급 개인화 | 행동 기반 추천과 맞춤 Discover |
| P2 | 유료 플랜 | 고급 알림 내보내기 API 할당량 |

## 13 2 제외 범위

실시간 전 세계 모든 플랫폼을 동일 지연으로 수집한다는 보장

자동 팩트체크와 사실 여부 인증

완전한 소셜 네트워크와 사용자 간 메시지

네이티브 iOS 및 Android 앱

광고 상품과 결제 및 구독 과금

엔터프라이즈 SSO와 조직 단위 협업

Learning to Rank의 본 운영 적용

## 13 3 핵심 수용 기준

| 영역 | 수용 기준 |
| --- | --- |
| 홈 | 초기 로드에서 0건 대기 문구 없이 최근 성공 트렌드가 표시되고 갱신 시각을 확인할 수 있다. |
| 검색 | 지원 소스 일부가 실패해도 성공 소스의 결과가 표시되고 실패 소스와 재시도 상태가 구분된다. |
| 필터 | 국가 기간 카테고리 소스 정렬 상태가 URL에 반영되고 새로고침과 공유 후 유지된다. |
| 중복 | 동일 canonical URL 결과는 한 번만 노출되고 원천 출처 이력은 보존된다. |
| 클러스터 | 운영 QA 세트에서 사건 단위 오병합률 5퍼센트 이하를 충족하고 관리자가 분리할 수 있다. |
| 점수 | 점수가 표시된 모든 토픽에서 구성요소와 데이터 기준 시각을 열 수 있다. |
| 요약 | 요약 핵심 문장마다 내부 근거 ID가 있으며 UI에서 해당 원문을 열 수 있다. |
| Watchlist | 로그인 사용자가 토픽을 추가 삭제하고 다음 세션에서도 동일 목록을 볼 수 있다. |
| 알림 | 동일 토픽 동일 사유의 중복 알림이 6시간 내 발송되지 않으며 전송 상태가 기록된다. |
| 모바일 | 360픽셀 폭에서 가로 스크롤 없이 핵심 기능을 사용할 수 있고 터치 대상이 44픽셀 이상이다. |
| 성능 | 스테이징 모바일 테스트에서 핵심 페이지 LCP p75 2점5초 목표를 측정할 수 있다. |
| 보안 | 관리자 MFA RBAC 감사 로그 레이트리밋 보안 헤더가 배포 체크에서 확인된다. |

# 14 8주 개발 로드맵

| 기간 | 목표 | 제품 데이터 개발 | 검증과 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1주 | 기준 확정 | PRD API 계약 디자인 토큰 이벤트 사전 소스 정책 | 스키마 마이그레이션과 관측 기반 |
| 2주 | 수집 정규화 | 커넥터 공통 인터페이스 raw 저장 정규화 exact dedup | 소스 상태 대시보드 초안 |
| 3주 | 트렌드와 검색 | Trend Score v1 검색 API 홈 트렌드 캐시 | 데스크톱 모바일 홈 검색 |
| 4주 | Story Cluster | 클러스터 배치 대표 문서 운영 병합 분리 | 검색 결과 소스 그룹 UI |
| 5주 | 토픽 분석 | 토픽 상세 추이 소스 분포 근거 기반 요약 | 품질 QA 세트와 피드백 |
| 6주 | Follow | Watchlist 알림 규칙 이메일 인앱 중복 억제 | 설정 및 권한 완성 |
| 7주 | SEO 성능 보안 | SSR 메타 sitemap PWA 캐시 성능 예산 보안 점검 | 부하 접근성 회귀 테스트 |
| 8주 | 베타 출시 | 데이터 백필 운영 런북 모니터링 베타 배포 | 수용 기준 검증과 출시 판단 |

## 14 1 병렬 작업 흐름

| 워크스트림 | 주요 책임 | 의존성 |
| --- | --- | --- |
| Product UX | 화면 흐름 상태 문구 프로토타입 수용 기준 | 데이터 계약 |
| Frontend | 반응형 UI 상태 관리 PWA 분석 이벤트 | API mock 디자인 |
| Backend API | BFF 인증 Watchlist 알림 관리자 | DB 및 랭킹 |
| Data Retrieval | 커넥터 정규화 dedup cluster score search | 소스 접근권한 |
| Platform | 배포 관측 캐시 큐 보안 백업 | 서비스 구성 |
| QA Operations | QA 세트 회귀 운영 정책 베타 피드백 | 기능 안정화 |

인원이 적을 경우 6주 압축보다 P1을 줄이고 8주 일정을 유지하는 편이 안전하다. 특히 Story Cluster 품질과 수집 소스의 법적 운영 검토를 일정에서 제거하면 출시 후 신뢰 문제가 커진다.

# 15 기술 스택 권장안

| 영역 | 권장 | 선정 이유 | 대안 |
| --- | --- | --- | --- |
| Web | Next.js TypeScript React | SSR ISR SEO와 PWA 생태계 | Nuxt |
| UI | Tailwind CSS Radix 기반 컴포넌트 | 접근성과 일관된 속도 | MUI |
| BFF API | FastAPI Python | 데이터 AI 파이프라인과 언어 통일 | NestJS |
| Worker | Python Celery 또는 Dramatiq | 소스 수집과 배치 처리 | Temporal |
| DB | PostgreSQL | 관계 무결성 JSONB 시계열 확장 | 없음 |
| 검색 | OpenSearch | BM25 필터 집계 벡터 검색 | Elasticsearch |
| 벡터 | OpenSearch vector 또는 pgvector | 초기 운영 단순화 | 전용 벡터 DB |
| 캐시 큐 | Redis | 캐시 레이트리밋 작업 상태 | Valkey |
| 원본 저장 | S3 호환 Object Storage | 재처리와 저비용 보존 | 클라우드 Blob |
| 분석 | PostHog plus warehouse | 제품 이벤트와 퍼널 빠른 구축 | Amplitude |
| 관측 | OpenTelemetry Sentry Prometheus Grafana | trace error metric 연결 | 관리형 APM |
| 배포 | Docker managed Postgres OpenSearch Redis | 8주 MVP의 운영 부담 절감 | Kubernetes는 후속 |
| CI | GitHub Actions | 테스트 보안 스캔 미리보기 배포 | GitLab CI |

## 15 1 아키텍처 원칙

MVP는 모듈형 모놀리스를 기본으로 하고 수집 Worker와 검색 인덱싱만 비동기 서비스로 분리한다.

소스 커넥터는 공통 인터페이스 뒤에 두어 소스별 장애와 정책 변경을 격리한다.

랭킹과 AI 요약은 버전 필드를 가져 결과 재현과 A B 테스트가 가능해야 한다.

Kubernetes와 마이크로서비스 전환은 트래픽이나 팀 경계가 실제로 요구할 때 진행한다.

# 16 리스크와 대응 전략

| 리스크 | 가능성 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- | --- |
| 외부 API 제한과 차단 | 높음 | 높음 | 소스별 예산 timeout 캐시 폴백 대체 소스와 계약 검토 |
| 크롤링 약관 저작권 | 중간 | 높음 | 메타데이터 중심 저장 원문 링크 삭제 절차 법률 검토 |
| Story 오병합 | 중간 | 높음 | 보수적 임계치 운영 분리 QA 세트 학습 피드백 |
| AI 요약 환각 | 중간 | 높음 | 근거 제한 문장별 출처 최소 근거 불일치 표시 신고 |
| Trend Score 조작 | 중간 | 높음 | 스팸 탐지 소스 신뢰도 비정상 패턴 감점 수동 검토 |
| 언어와 지역 편향 | 높음 | 중간 | 지역별 기준선 소스 커버리지 공개 샘플 QA |
| 초기 성능 저하 | 중간 | 높음 | precompute CDN Redis 병렬 호출 부분 표시 성능 예산 |
| 알림 피로 | 중간 | 중간 | 중복 억제 일일 요약 조용한 시간 빈도 기본값 |
| 관리자 오조작 | 낮음 | 높음 | RBAC MFA 감사 로그 승인 복구 가능한 변경 |
| 운영 비용 증가 | 중간 | 중간 | Hot Warm Cold 수집 티어 쿼리 비용 계측 플랜 제한 |
| SEO 저품질 페이지 | 중간 | 중간 | 색인 기준 canonical noindex 자동 품질 게이트 |
| 개인정보 노출 | 낮음 | 매우 높음 | PII 최소화 로그 마스킹 삭제 프로세스 접근 통제 |

## 16 1 출시 차단 조건

외부 소스 이용 조건과 삭제 절차가 정리되지 않은 상태

대표 QA 세트에서 Story Cluster 오병합률이 5퍼센트를 초과하는 상태

AI 요약에서 근거 없는 핵심 주장이 재현되는 상태

관리자 MFA 감사 로그 사용자 데이터 삭제 경로가 없는 상태

부분 소스 장애가 전체 검색 장애로 이어지는 상태

# 17 출시 준비 체크리스트

| 영역 | 확인 항목 | 완료 |
| --- | --- | --- |
| 제품 | P0 수용 기준과 제외 범위를 이해관계자가 승인 | □ |
| UX | 모바일 360 390 데스크톱 1280 상태별 QA | □ |
| 데이터 | 소스 신선도 coverage dedup cluster score 기준선 확인 | □ |
| AI | 근거 연결 불일치 민감 주제 신고 및 비활성화 확인 | □ |
| API | 계약 테스트 오류 형식 pagination idempotency 확인 | □ |
| 보안 | 위협 모델 SAST SCA 비밀 점검 RBAC MFA 레이트리밋 | □ |
| 성능 | Core Web Vitals 검색 지연 부하 테스트 캐시 적중률 | □ |
| SEO | canonical noindex sitemap robots structured data | □ |
| 운영 | 대시보드 경보 런북 온콜 백업 복원 | □ |
| 법무 | 소스 약관 저작권 개인정보 삭제 요청 | □ |
| 분석 | 이벤트 중복 누락 속성 스키마 개인정보 검토 | □ |
| 베타 | 피드백 채널 롤백 기준 기능 플래그와 공지 | □ |

# 부록 A 상태와 오류 코드

| 상태 | 사용자 문구 원칙 | 시스템 행동 |
| --- | --- | --- |
| Loading | 수집 중인 소스와 예상 상태를 표시 | 기존 결과가 있으면 유지 |
| Partial | 일부 소스 결과가 지연됨 | 성공 결과 제공 재시도 가능 |
| Empty | 조건에 맞는 결과 없음과 완화 제안 | 철자 기간 소스 확대 |
| Stale | 마지막 성공 데이터 기준 시각 표시 | 백그라운드 갱신 |
| Blocked | 정책 또는 권한으로 표시할 수 없음 | 민감 세부 정보 미노출 |
| Error | 복구 가능한 행동과 요청 ID 표시 | 관측 로그와 retry 정책 |

# 부록 B 용어 정의

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| Topic | 지속적으로 추적할 수 있는 인물 조직 제품 개념 또는 사건군 |
| Story Cluster | 같은 사건 또는 발표를 다룬 여러 콘텐츠의 묶음 |
| Source Group | News Video Community Blog Code Official과 같은 사용자 중심 출처 분류 |
| Trend Score | 지역과 카테고리 기준선 대비 현재 변화 속도를 0에서 100으로 정규화한 값 |
| Trust Label | 콘텐츠의 진위를 보증하지 않고 발행 주체의 성격을 설명하는 라벨 |
| Watchlist | 사용자가 계속 추적하기 위해 저장한 토픽 또는 검색 조건의 목록 |
| Data As Of | 해당 화면의 지표가 반영한 마지막 데이터 시점 |
| Partial Result | 일부 소스가 실패하거나 지연되었지만 성공한 결과를 제공하는 상태 |

# 최종 권고

2차 MVP의 가장 중요한 순서는 첫 화면의 실데이터, 구조화된 검색 결과, 신뢰 가능한 Story Cluster와 Trend Score, 토픽 상세, Watchlist다. AI 요약은 이 구조가 안정된 뒤 근거 연결 기능으로 추가해야 한다. 수집 소스의 수를 늘리는 것보다 기존 소스의 신선도와 중복 품질을 측정하고 공개하는 일이 제품 신뢰와 반복 사용에 더 직접적으로 기여한다.

8주 종료 시점에는 모든 아이디어를 구현하는 대신 P0 흐름을 실제 사용자에게 배포하고, 유효 인사이트 세션과 클러스터 품질을 측정해야 한다. 이 데이터가 확인되면 고급 알림, 비교, 개인화, 커뮤니티와 유료 기능의 우선순위를 결정할 수 있다.